系统测试报告

测试结论：本次已执行的后端、前端自动化测试及生产构建检查均通过，未发现业务功能缺陷。

1 测试介绍

本次测试针对 WeatherDemo 当前版本开展，主要检查后端接口与服务、数据库只读查询、前端地图和区域工具，以及前端生产构建情况。测试结果依据项目现有代码、自动化测试文件和实际执行结果整理。

2 测试时间、地点和人员

测试日期：2026 年 10 月 23 日。

测试环境：本地 Windows 环境。

测试执行：自动化测试；人工测试工时未单独登记。

3 测试环境

测试环境包括 Windows、Python 3.11.2、Flask、MySQL、Node 24.19.0、Vue 3 和 Vite 6.4.3。具体工具及执行情况如下。

表 3-1 测试环境与工具

| 类别 | 环境或工具 | 使用方式 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端 | Windows；Python 3.11.2；Flask；unittest | 执行 tests/ 下的后端自动化用例 | 99/99 通过 |
| 数据库 | MySQL；weather_db；RUN_DB_TESTS=1 | 执行模型只读集成检查和真实字段查询 | 只读检查通过 |
| 前端 | Node 24.19.0；Vue 3；Node test runner | 执行地图、区域、几何和雷达工具测试 | 21/21 通过 |
| 构建 | Vite 6.4.3 | 执行生产构建并检查产物生成 | 1/1 通过；2344 个模块 |
| 数据资产 | weather_data、air_quality_data、wind_data | 仅使用现有字段；缺失值保留为空 | 未生成模拟业务数据 |

4 测试数据度量

4.1 测试用例执行情况

后端自动化测试 99 项，前端自动化测试 21 项，合计 120 项；另进行 1 项生产构建检查。已执行的测试均通过。

| 测试对象 | 计划/执行 | 通过 | 失败 | 发现业务缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端 API、服务、模型和数据转换 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| 前端地图、区域和图表工具 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Vite 生产构建检查（单独统计） | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 121 | 121 | 0 | 0 |

4.2 测试进度和工作量

计划测试日期与实际测试日期均为 2026 年 10 月 23 日，计划进度偏差为 0%。本次主要采用自动化方式执行，人工工时未单独统计。

4.3 缺陷数据

本次未发现需要修复的业务缺陷。首次生产构建时，默认输出目录受到本机权限限制；改用任务临时目录后，构建验证通过。该问题按测试环境限制记录，不计为产品业务缺陷。

4.4 覆盖情况

后端 99/99 项、前端 21/21 项自动化测试均已执行，执行率为 100%；生产构建检查 1/1 通过。由于未配置代码语句覆盖率和分支覆盖率统计工具，本次不报告代码覆盖率数据。

4.5 数据统计说明

后端和前端自动化测试共 120 项，业务缺陷数为 0；生产构建检查另计 1 项。测试用例执行率不代表代码语句覆盖率或分支覆盖率。

5 测试方法与范围

本次以接口和功能行为验证为主，并结合服务层、模型层及前端工具的自动化测试。测试结果通过预期结果与实际结果逐项比对。

测试场景包括正常请求、必填参数缺失、非法日期、范围边界、地区名称别名、缺失数据、资源不存在和异常响应。数据库测试仅执行参数化只读查询，不执行新增、修改或删除操作。

接口检查状态码、响应结构、字段命名和异常信息；服务与模型检查排序、聚合、空值处理及数据来源；前端工具检查地图资源加载、几何计算、缓存与重试、区域切换和缺失指标的显示状态。

表 5-1 测试范围与数据边界

| 边界类型 | 测试输入或场景 | 验证重点 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常输入 | 真实省、市、区县、日期和 2 至 4 个对比城市 | 成功响应、字段类型和排序 | 通过 |
| 必填参数 | 缺少 city、province、cities 等参数 | HTTP 400，data 为 null，错误结构统一 | 通过 |
| 范围与枚举 | days、limit、pageSize、order、日期区间 | 非法值拒绝，合法边界接受 | 通过 |
| 空数据 | 不存在的位置、空风力表、缺失 AQI 或缺失几何 | 返回 404、空数组或 null，不补造数据 | 通过 |
| 重复与别名 | 城市别名、行政区后缀、重复城市组合 | 归一化、去重和稳定排序 | 通过 |
| 异常输入 | 非法行政区编码、坏拓扑、数据库异常、未知路由 | 错误可控且不泄漏 SQL 或连接细节 | 通过 |

6 功能测试结果

6.1 接口路由与请求场景

本组用例覆盖 API 路由在正常请求、参数错误、资源不存在和异常情况下的响应。实际结果均通过自动化测试断言。

表 6-1 接口路由功能测试用例

| 序号 | 测试内容 | 测试操作 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康检查 | 调用 /api/health | 返回 200，包含统一 code、message、data | 通过 |
| 2 | 健康检查异常 | 模拟数据库 ping 失败 | 返回脱敏的 500 JSON，不返回连接串或 SQL | 通过 |
| 3 | 地区省份查询 | 调用 /api/locations/provinces | 返回省份列表，结构稳定 | 通过 |
| 4 | 地区参数缺失 | 调用 cities 接口但不传 province | 返回 400，data 为 null | 通过 |
| 5 | 地区资源不存在 | 查询不存在的省份或区县 | 返回 404 或空结果，不抛出未处理异常 | 通过 |
| 6 | 天气最新记录 | 传入有效 city 查询 latest | 返回数据库已有天气字段并转换为 camelCase | 通过 |
| 7 | 天气参数错误 | latest 缺少 city；trend 传非法 days | 返回 400，拒绝无效请求 | 通过 |
| 8 | 天气趋势 | 调用 trend、national-trend 并检查 meta | 日期升序，范围和元数据符合契约 | 通过 |
| 9 | Dashboard 概览 | 调用 overview 和 national-overview | 按城市、全国范围返回来源可追溯的聚合数据 | 通过 |
| 10 | Dashboard 无数据 | 查询不存在的城市 | 返回 404，data 为 null | 通过 |
| 11 | AQI 最新值 | 传入 city 查询 air-quality/latest | 返回最新 AQI 快照和时间字段 | 通过 |
| 12 | AQI 排名参数 | 省略 limit/order，再传非法 order | 默认值生效；非法枚举返回 400 | 通过 |
| 13 | AQI 分布 | 调用 distribution 并核对 total | 固定等级统计可用，数量与 meta 一致 | 通过 |
| 14 | 降水日期和核心指标 | 调用 rainfall/dates、core | 返回真实日期；核心字段使用 camelCase | 通过 |
| 15 | 降水日期区间错误 | 传 startDate 晚于 endDate | 返回 400，不执行无效聚合 | 通过 |
| 16 | 区域对比 | 传入 2 至 4 个城市组合 | 只按共同日期计算，保留缺失 AQI 为 null | 通过 |
| 17 | 区域对比边界 | 缺少 cities、重复城市、超过 4 个城市 | 分别拒绝非法组合并返回 400 | 通过 |
| 18 | 后台天气查询 | keyword 为空或传分页参数 | 空 keyword 不进入过滤；分页边界有效 | 通过 |
| 19 | 未知路由和方法 | 请求未知路径或不支持的 HTTP 方法 | 返回 JSON 错误结构，状态码正确 | 通过 |

6.2 服务、模型与数据转换

本组用例检查城市名称归一化、天气字段转换、趋势排序、AQI 快照处理、降水聚合、风力等级边界及只读数据库查询等逻辑。

表 6-2 业务逻辑和数据边界测试用例

| 序号 | 测试内容 | 测试操作 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市名称归一化 | 输入城市、省份和自治区别名 | 同时支持原始名和规范名，查询别名完整 | 通过 |
| 2 | 天气字段转换 | 传入温度、风速、降水和日期样例 | 数值、日期和单位按契约转换，非法值为 null | 通过 |
| 3 | 天气趋势排序 | 传入乱序日期样例 | 服务返回日期升序，缺失字段不被伪造 | 通过 |
| 4 | 天气城市比较 | 传入城市数据和缺失指标 | 保持请求顺序，记录 missing count，缺失为 null | 通过 |
| 5 | Dashboard 来源组合 | 组合 weather、AQI 和基础统计 mock 结果 | 只组合来源字段，不引入参考图之外的虚构指标 | 通过 |
| 6 | AQI 数值等级 | 传入数字、字符串、非法 AQI | 可解析值参与分级，非法值排除或保留为空 | 通过 |
| 7 | AQI 城市快照去重 | 同城多条快照按时间和 id 排序 | 每个城市保留稳定的一条最新快照 | 通过 |
| 8 | 降水层级聚合 | 准备区县、城市、省份日值 | 按区县到全国逐级等权平均，不直接累加区县毫米数 | 通过 |
| 9 | 降水等级分布 | 输入 0、10、25、50 等边界值 | 固定五档，计数按有效区域日值统计 | 通过 |
| 10 | 风力等级边界 | 输入连续风速、负数和非法字符串 | 等级边界连续；负数和非法值作为缺失 | 通过 |
| 11 | 风力空表 | 模拟 wind_data 无记录 | 返回空列表或缺失状态，不返回随机风力 | 通过 |
| 12 | 区域对比公共日期 | 城市存在不完全重叠日期 | 只使用共同有效日期，雷达范围来源于真实样本 | 通过 |
| 13 | 模型参数限制 | 检查 limit、日期、位置参数和 SQL | 范围受限，查询指定字段，避免无界扫描 | 通过 |
| 14 | 只读数据库检查 | RUN_DB_TESTS=1 执行真实模型查询 | 返回真实字段，不修改原始数据表 | 通过 |
| 15 | API 文档一致性 | 扫描路由并检查 OpenAPI 条目 | 已注册 API 均有文档条目，契约检查通过 | 通过 |

6.3 前端工具与生产构建

前端测试主要覆盖行政区地图要素、层级识别、地图资源缓存和失败重试、几何边界、区域选择、对比雷达图及生产构建。

表 6-3 前端地图、区域和图表工具测试用例

| 序号 | 测试内容 | 测试操作 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地图要素标准化 | 传入真实 FeatureCollection 和占位要素 | 保留有效边界，丢弃非边界占位要素 | 通过 |
| 2 | 行政区层级 | 识别直辖市、城市和区县末级节点 | 层级和可钻取状态正确 | 通过 |
| 3 | 台湾行政区编码 | 使用县市和 710000 相关编码 | 官方编码和省级钻取保持稳定 | 通过 |
| 4 | 地图资源缓存 | 重复加载全国、省级和子级资源 | 复用缓存或 in-flight promise，避免重复请求 | 通过 |
| 5 | 地图失败重试 | 模拟省级资源加载失败后再次请求 | 失败缓存被清除，重试可以恢复 | 通过 |
| 6 | 几何边界计算 | 传入 polygon 和 multipolygon | bounds 正确，宽高比例适配视口 | 通过 |
| 7 | 区域缩略图 | 转换多边形并命中几何缓存 | 生成居中、Y 轴翻转的 SVG path | 通过 |
| 8 | 空几何处理 | 传入缺失或不支持的 geometry | 返回 null，不生成错误图形 | 通过 |
| 9 | 区域选择器 | 切换国家、省份、城市和区县 scope | 选择器名称和范围保持一致 | 通过 |
| 10 | 对比雷达图 | AQI 缺失、温度为负数、范围相等 | 保留可用维度，不出现 NaN，基线来自真实样本 | 通过 |
| 11 | Vite 生产构建 | 执行 vite build 并输出到任务临时目录 | 构建完成，产物生成；仅有大 chunk 提示 | 通过 |

7 非功能检查与数据安全边界

7.1 接口一致性与错误处理

对成功响应、参数错误、资源不存在和服务异常等情况进行检查，重点核对统一响应结构、字段命名、参数校验及异常信息脱敏。

表 7-1 接口一致性和错误处理检查

| 检查项 | 检查内容 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应结构 | 检查 code、message、data 以及列表 meta | 成功、400、404、500 分支均有统一 JSON | 通过 |
| 字段命名 | 检查服务层 snake_case 到 camelCase | 接口字段按契约输出，数据库字段不外泄 | 通过 |
| 参数验证 | 检查类型、长度、枚举、日期和数量范围 | 非法输入被拒绝，正常边界可用 | 通过 |
| 异常脱敏 | 模拟数据库和服务异常 | 客户端看不到密码、连接串和 SQL 细节 | 通过 |
| 空值策略 | 检查缺失天气、AQI、风力和几何数据 | 使用 null、空数组或 404，未补造业务值 | 通过 |

7.2 数据真实性与数据库安全

数据库测试使用参数化只读查询，并检查地区筛选、日期范围、LIMIT 和排序边界。测试仅使用 weather_data、air_quality_data 和 wind_data 中已有的字段；数据库未提供的 PM2.5、PM10、湿度、气压、预警和健康建议等指标，不作为已实现功能或测试结果。

风力表没有有效记录时，系统应返回空状态，不生成示例数值。降水数据按区县、城市、省份和全国的日值口径逐级聚合；区域对比仅使用各城市共同有效的日期，避免将不同日期的数据直接进行比较。

7.3 性能、兼容性和人工联调情况

本次完成生产构建验证，但未执行压力测试，也未启动浏览器开展人工联调，因此不对并发量、吞吐量、页面响应时间及不同浏览器的兼容性作出结论。正式安全扫描和代码覆盖率工具接入也未在本次测试中完成。

表 7-2 非功能测试执行情况及后续建议

| 项目 | 本次执行情况 | 报告结论 | 后续建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产构建 | Vite 构建通过；2344 个模块转换；存在大 chunk 提示 | 构建链路可用 | 按需拆分异步 chunk 并复测 |
| 压力和并发 | 未执行 JMeter 或等效压力测试 | 不对并发量、吞吐量和响应时间作结论 | 部署环境准备后补充 50、100、200 并发场景 |
| 浏览器兼容性 | 未启动浏览器进行人工联调 | 不对 Chrome、Edge 和不同分辨率作结论 | 补充首屏、地图钻取、空态和错误态人工检查 |
| 代码覆盖率 | 未配置 statement/branch coverage 工具 | 不计算代码语句和分支覆盖率 | 接入 coverage 工具后重新生成指标 |
| 安全渗透 | 执行了错误脱敏和输入边界检查，未做渗透扫描 | 不替代正式安全测试 | 上线前补充鉴权、依赖和接口安全检查 |

8 测试执行结果与缺陷分析

表 8-1 测试执行结果汇总

| 测试层级 | 计划用例 | 执行用例 | 通过 | 失败 | 缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端 API、服务、模型和数据转换 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| 前端地图、区域和图表工具 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Vite 生产构建验证 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合计（构建单独统计） | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 |

表 8-2 缺陷分析

| 缺陷类型 | 严重程度 | 数量 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务功能缺陷 | 阻塞、严重、一般、轻微 | 0 | 未发现 |
| 数据真实性缺陷 | 严重 | 0 | 未发现；空值规则通过 |
| 接口契约缺陷 | 严重、一般 | 0 | 路由与 OpenAPI 检查通过 |
| 环境限制 | 一般 | 1 | Vite 默认输出目录权限限制，已通过临时目录复测 |

本次未登记需要修复的业务缺陷。浏览器人工联调、压力测试、正式安全扫描和代码覆盖率统计属于后续测试事项，不计入本次已执行用例的通过结果。

9 自动化测试文件与复核方式

下表列出后端自动化测试文件及其主要验证内容。用例数量按测试文件中的 test_ 方法统计，测试在 RUN_DB_TESTS=1 条件下执行。

表 9-1 后端自动化测试文件清单

| 测试文件 | 用例数 | 主要验证内容 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| tests/test_admin_routes.py | 1 | 后台关键词过滤参数 | 通过 |
| tests/test_air_quality_analysis.py | 4 | AQI 等级、快照去重、分布和概览 | 通过 |
| tests/test_air_quality_routes.py | 6 | AQI 最新、排名、分布和参数校验 | 通过 |
| tests/test_comparison_routes.py | 2 | 区域对比必填参数和城市数量 | 通过 |
| tests/test_comparison_service.py | 9 | 共同日期、缺失 AQI、雷达基线和别名 | 通过 |
| tests/test_dashboard_routes.py | 4 | Dashboard 城市和全国概览 | 通过 |
| tests/test_dashboard_service.py | 3 | 来源字段组合和全国 scope | 通过 |
| tests/test_data_converter.py | 3 | 数值、单位、日期和非法值转换 | 通过 |
| tests/test_health_and_errors.py | 4 | 健康检查、500 脱敏、未知路由和方法 | 通过 |
| tests/test_location_routes.py | 5 | 省、市、区县查询和参数缺失 | 通过 |
| tests/test_location_utils.py | 6 | 城市、省份、自治区名称归一化 | 通过 |
| tests/test_models.py | 9 | 查询边界、SQL 约束和只读数据库检查 | 通过 |
| tests/test_openapi.py | 2 | Swagger 可用和路由文档覆盖 | 通过 |
| tests/test_rainfall_aggregation.py | 6 | 层级日值、降水等级和空值 | 通过 |
| tests/test_rainfall_routes.py | 5 | 日期、核心、分布和日期区间 | 通过 |
| tests/test_services_air_wind.py | 6 | AQI 字段转换和风力空数据策略 | 通过 |
| tests/test_wind_analysis.py | 6 | 风力边界、单位、趋势和分布 | 通过 |
| tests/test_weather_routes.py | 10 | 天气最新、趋势、比较和全国接口 | 通过 |
| tests/test_weather_service.py | 8 | 天气字段、排序、位置和缺失计数 | 通过 |
| 后端合计 | 99 | Flask API、服务、模型和工具 | 99/99 |

后端执行命令：RUN_DB_TESTS=1 python -m unittest discover -s tests -v。实际结果为 99 项通过。由于本机虚拟环境未安装 PyYAML，测试启动时使用任务临时目录中的只读依赖 shim，未修改项目依赖或源码。

前端使用 Node 内置 test runner 执行行政区地图、区域缩略图、几何计算、Dashboard 区域及对比雷达相关测试，21 项全部通过。Vite 生产构建共转换 2344 个模块并成功完成，构建产物输出至任务临时目录。

10 测试结论

本次已执行的测试覆盖 Flask 接口、天气与空气质量服务、降水和风力分析、区域对比、Dashboard 数据组合、数据库只读查询以及前端地图工具。测试结果显示，正常请求和错误请求均按约定处理；缺失数据按规则返回空值、空数组或 404，未发现使用随机数或固定样例替代真实天气数据的情况。

从本次测试结果看，系统可以进入浏览器人工联调和部署前专项测试阶段。是否具备正式上线条件，还需结合浏览器兼容性、压力测试和安全测试结果综合判断。