- 项目启动书：天气数据可视化系统

  - 项目概况

项目名称：天气数据可视化系统

开发模式：前后端分离

技术栈：后端 Python、Flask、Pandas、SQLAlchemy、MySQL；前端 Vue 3、Vue Router、ECharts、Vite

数据来源：已有天气数据 SQL 文件

主要受众：需要查询和分析天气数据的普通用户、学生及数据分析人员

Git 仓库地址：(https://github.com/13531188163/shixun)

  - 背景与意义

1.2.1．现状与问题

数据阅读困难：原始天气记录数量多，直接查看数据库或表格不利于掌握变化规律。

分析维度分散：常规页面侧重实时信息，缺少按地区和年份对比历史数据的能力。

综合展示不足：温度、风力、降水、天气类型和空气质量数据分散，难以形成整体认识。

1.2.2．项目意义

提高数据可读性：通过折线图、柱状图、饼图和中国地图直观展示天气指标。

支持多维度分析：按地区和年份筛选数据，比较不同天气指标。

锻炼综合开发能力：覆盖 SQL 导入、数据库、REST API、数据处理、前端可视化及测试。

1.3.项目目标

实现天气综合展示：建设全国天气可视化大屏，集中展示关键指标和区域分布。

完成专题数据分析：提供温度、风力、降水、天气类型和空气质量等独立页面。

建立稳定数据服务：使用已有 SQL 初始化 MySQL，由 Flask API 提供查询、统计和预测数据。

1.4．系统功能范围

1.4.1．用户端（前台）

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 天气监控大屏 | 展示关键指标、主要图表及全国气温分布。 |
| 地区与年份筛选 | 按省份、城市、区县和年份筛选数据。 |
| 温度分析 | 展示最高温、最低温、趋势及月度统计。 |
| 风力分析 | 展示平均／最大风速、风力等级及趋势。 |
| 降水分析 | 展示累计降水、降水天数及趋势。 |
| 天气类型分析 | 统计晴、阴、雨、雪等类型及占比。 |
| 空气质量分析 | 展示 AQI、城市排名和省份分布。 |
| 天气预测 | 根据历史数据生成简单趋势参考。 |

1.4.2．管理端（后台）

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| SQL 数据初始化 | 导入已有 SQL 文件，初始化天气数据库。 |
| 数据库访问 | 使用 SQLAlchemy 和 PyMySQL 连接 MySQL。 |
| 地区查询接口 | 提供省、市、区县级联查询数据。 |
| 天气统计接口 | 提供温度、风力、降水及天气类型统计。 |
| 地图数据接口 | 计算各省平均温度，提供地图数据。 |
| 预测服务 | 根据近期历史记录计算简单预测结果。 |
| 异常处理 | 对参数缺失、无数据及数据库异常返回提示。 |

1.5.团队成员及职责分工

| 成员姓名 | 核心角色 | 详细职责 |
| --- | --- | --- |
| [待填写] | 项目经理（PM） | 需求把控、进度追踪、组织周会、风险协调、Git 管理及交付检查。 |
| [待填写] | 架构师／后端（BE） | SQL 导入、数据库设计、Flask API、服务器逻辑、统计与预测。 |
| [待填写] | 前端开发（FE） | Vue 页面、UI 交互、路由、ECharts、中国地图及前后端联调。 |
| [待填写] | 质量保证（QA） | 测试用例、接口与页面测试、Bug 管理、兼容性测试及交付文档。 |

1.6.核心功能模块列表（Backlog）

| 编号 | 优先级 | 功能模块 | 负责人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Must | SQL 导入与数据库连接 | BE | 后端可查询核心数据表 |
| B02 | Must | 地区和年份筛选 | FE、BE | 筛选后页面数据刷新 |
| B03 | Must | 天气监控大屏 | FE | 关键指标、地图和图表完整 |
| B04 | Must | 温度分析 | FE、BE | 指标和趋势统计正确 |
| B05 | Must | 风力分析 | FE、BE | 风速指标和趋势正确 |
| B06 | Must | 降水分析 | FE、BE | 降水指标和趋势正确 |
| B07 | Must | 天气类型分析 | FE、BE | 类型数量及占比正确 |
| B08 | Must | REST API | BE | 返回规范 JSON 并处理异常 |
| B09 | Must | 测试与文档 | QA、全体 | 核心流程通过测试 |
| B10 | Nice | 空气质量分析 | FE、BE | 展示 AQI 排名与分布 |
| B11 | Nice | 简单天气预测 | BE | 返回天气指标参考值 |
| B12 | Nice | 数据导出 | FE、BE | 导出 CSV 或 Excel |

1.7.业务约束与非功能需求

业务规则：筛选项应与数据库实际数据一致；预测仅供课程实训与功能演示。

数据维护：SQL 表名、字段名和类型须与后端模型一致；数据库密码不得提交到公开仓库。

性能要求：普通统计查询应在合理时间内返回，常用数据可使用缓存。

可靠性要求：接口异常时返回明确错误，不得因查询失败破坏数据。

兼容性要求：支持最新版 Chrome、Edge，并适配常见桌面分辨率。

核心指标：Must-have 功能全部通过测试，项目可按 README 部署运行。